| Башҡортостан Республикаhы Бүздəк районы муниципаль районының Каран ауыл Советы ауыл биләмәһе Советы |  | Республика Башкортостан Совет Сельского поселения Каранский сельсовет муниципального района Буздякский район |
| --- | --- | --- |

Р Е Ш Е Н И Е

Об утверждении Программы

комплексного развития  транспортной инфраструктуры

сельского поселения Каранский сельсовет

муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан

на 2016-2025 годы

В соответствие с частью 6 статьи 43 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года, Градостроительным кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» №1440 от 25 декабря 2015 года  Совет сельского поселения Каранский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан решил:

- Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Каранский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан на 2016-2025 годы.

- Настоящее постановление и приложение к нему обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте сельского поселения Каранский сельсовет муниципального района Буздякский  район Республики Башкортостан  http://karanselsovet.ru

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Каранский сельсовет

муниципального района

Буздякский район

Республики Башкортостан                                                         Т.Б.Тимашев

д.Ураново

«12» июня 2016 года

№43

Приложение

к постановлению главы

сельского поселения  Каранский сельсовет

МР Буздякский район РБ

№ 24  от 27 июня 2016  года

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры

сельского поселения Каранский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан на 2016-2025 годы

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

сельского поселения Каранский  сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан на 2016-2025 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Каранский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан на 2016-2025 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Постановление Правительства РФ «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» №1440 от 25 декабря 2015 года |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Каранский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Каранский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан |
| Цели Программы | - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; - повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы |
| Задачи Программы | - увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; - повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения; - обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения; |
| Сроки и этапы реализации Программы | Мероприятия Программы охватывают период 2016-2019 годы и на перспективу до 2025 года. Мероприятия рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2016-2025 годах составляет 5 200 (пять миллионов двести) рублей за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-20125 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов; - мероприятия по организации дорожного движения; - ремонт, содержание автомобильных дорог. |

- Введение

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения Каранский сельсовет МР Буздякский район РБ. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

2.Общие сведения

Сельское поселение Каранский сельсовет  входит  в  состав  муниципального  района Буздякский район Республики Башкортостан. Административным центром сельского поселения является д.Ураново.

На 1 января 2016 года общая численность поселения составляет   1820 человек, из них:  с.Каран  - 381 чел., с. Амирово – 409 чел., с. Староактау – 263 чел., д. Ураново -340 чел., д. Урал- 28 чел., д.Юрактау – 17 чел., с.Новоактау – 113 чел., с.Сабанаево – 156 чел., д.Байраш – 71 чел., д.Ишменево – 42 чел.

Ежегодное сокращение численности жителей в поселении – на 50-60 человек, или 5-7% от общей численности, что вызвано естественной и миграционной убылью населения.

Д.Ураново расположен в 16,5 км от районного центра  с. Буздяк. Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Каранский	 сельсовет с расстоянием до административного центра с. Каран — 0,5 км., с. Амирово  -4,1 км., д. Байраш -  2,2 км.,  д. Ишменево - 3,3 км.,с.Новоактау – 10,8 км., с.Сабанаево – 5,9 км., с.Староактау – 1,8 км., д.Урал – 10,4 км., д.Юрактау – 10,0 км.

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами муниципального и местного значения. Основной транспортной магистралью, проходящей по территории сельского поселения Каранский сельсовет, является автодорога муниципального значения Амирово  - а/д – Буздяк - Чекмагуш – Дюртюли, также федеральная трасса М 5.

Общая протяженность дорог местного значения –23,6 км.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития сельского поселения Каранский сельсовет характеризуется следующими показателями:

| Наименование показателя | Факт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Численность населения поселения, человек | 2128 | 2200 | 2235 | 1820 |

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  сельского поселения Каранский  сельсовет.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Основные задачи Программы:

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы:

Срок действия программы  2016 – 2025 годы.  Реализация программы будет осуществляться весь период.

4. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы

4.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры	.

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

- Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

- Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.

- Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета, а также внебюджетные источники.

- Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

  - Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

- Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

- Обеспечение безопасности дорожного движения.

4.3. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется сельским поселением Каранский сельсовет. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета, а так же внебюджетные источники.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского поселения Каранский сельсовет, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития социальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление  транспортной инфраструктуры поселения;

-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Приложение

к постановлению главы

сельского поселения  Каранский сельсовет

МР Буздякский район РБ

№ 24 от 27 июня 2016  года

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

сельского поселения  Каранский сельсовет

муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан

на 2016-2025 годы

| Наименование мероприятия | Финансовые потребности, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2025 годы |
| 1. Установка дорожных знаков улично-дорожной сети | 500 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная с. Амирово | 650 | 150 |  |  |  |  | 500 |
| 3. Ремонт автомобильной дороги по ул.Садовая с.Амирово | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодёжная с. Амирово | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. Ремонт автомобильной дороги по ул.Новая, с.Сабанаево | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 6. Ремонт автомобильной дороги по ул. Российская с. Амирово | 700 |  |  | 200 |  |  | 500 |
| 7. Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная с. Амирово | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная д.Ураноао | 600 |  | 100 |  |  |  | 500 |
| 9. Ремонт автомобильной дороги по ул.Заводская д.Ураново | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Ремонт автомобильной дороги по ул.Колхозная д.Ураново | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Ямочн.ремонт асфальт.покрытия по ул.60 лет СССР д.Ураново, | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
| 12. Ремонт автомобильной дороги по по ул. 60 лет СССР д.Ураново, | 600 | 100 |  |  |  |  | 500 |
| 13. Ремонт автомобильной дороги по ул. Болотная д.Ураново | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 14. Ремонт автомобильной дороги по ул. Горная д. Ураново | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. Ремонт автомобильной дороги по ул.Объездная с.Новоактау | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 16. Ремонт автомобильной дороги по ул.Красноармейская с.Староактау, | 600 |  |  |  | 100 |  | 500 |
| 17. Ремонт автомобильной дороги по ул. Идяш с.Новоактау | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. Ремонт автомобильной дороги по ул. Питомниковая с..Новоактау | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. Ремонт автомобильной дороги по ул.Лесная с.Новоактау | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Ремонт автомобильной дороги по ул.Новая с..Новоактау | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. Ремонт автомобильной дороги по ул. Дружбы д.Байраш | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 22. Ремонт автомобильной дороги по ул.Цветочная д.Байраш | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 23. Ремонт автомобильной дороги по ул.Новая д.Байраш | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. Ремонт автомобильной дороги по ул.Речная д.Ишменево | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. Ремонт автомобильной дороги по ул.Школьная с.Сабанаево | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. Ремонт автомобильной дороги по ул. Горная с.Сабанаево | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 27. Ремонт автомобильной дороги по ул.Горная д.Урал | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
| 28. Ремонт автомобильной дороги по ул.Байкал д.Юрактау | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
| 29. Ремонт автомобильной дороги по ул.Коммунистическая с.Староактау | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 30. Ремонт автомобильной дороги по ул.Школьная с.Староактау | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
| 31. Ремонт автомобильной дороги по ул.Механизаторов с.Староактау | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 32. Ремонт автомобильной дороги по ул. Мажита Гафури с. Староактау | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
| 33. Ремонт автомобильной дороги по ул.Комсомольская с.Староактау | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 35. Ремонт автомобильной дороги по ул.Красноармейская с.Староактау | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| Всего | 5200 | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | 2600 |